|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En términos generales he podido cumplir las actividades que me correspondían, aunque no todas en los tiempos que planificamos en la Fase 1. Las de desarrollo avanzaron según lo previsto: dejé funcionando las pantallas de inicio de sesión y registro conectadas a Supabase Auth, el check-in con su historial, el rediseño del dashboard con modo oscuro, la agenda con la creación de actividades y el tutorial de bienvenida interactivo. En cambio, algunas actividades de la fase de diseño se movieron: el prototipo en Stitch se validó solo entre los tres integrantes del equipo, y la encuesta se aplicó (14 respuestas) pero la entrevista con Bienestar Estudiantil no pudo coordinarse, por lo que quedó con retraso. Lo que me ha facilitado el trabajo: partir de especificaciones aprobadas antes de programar, porque cada incremento tiene un alcance y criterios claros; las herramientas gratuitas del proyecto (Expo, Supabase y GitHub); y la revisión de pull requests, que ordenó la integración con el trabajo de Hans y Nicolás. Lo que lo ha dificultado: depender de la disponibilidad de Bienestar Estudiantil; no contar con Android SDK ni adb en el equipo, de modo que la validación en un dispositivo real sigue pendiente; y mi propia debilidad en gestión de proyectos, que ya había identificado en la autoevaluación de la Fase 1. Llevar la documentación formal (specs, planes y registros de verificación) me exigió más tiempo del que estimé.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Entrevista con Bienestar Estudiantil: volveré a proponer al equipo contactar a otra persona del área y, si no es posible, apoyarnos en los resultados de la encuesta y en la retroalimentación del docente para cubrir esa necesidad de información. Validación en Android: instalaré en mi teléfono el APK que genera automáticamente la integración continua en cada merge a la rama dev, y registraré el resultado de los recorridos que me tocan (tutorial, agenda e inicio de sesión) para cerrar las tareas de verificación abiertas. Validación con estudiantes: una vez probada la app en Android, convocaré a compañeros de curso para que la usen, con consentimiento informado y datos anonimizados, y recogeré su opinión con un formulario breve. Gestión y documentación: me apoyaré en el formato de specs y tareas que ya usamos, y pediré revisión a Hans y a Nicolás antes de integrar, para no acumular documentación pendiente.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como bueno en lo técnico y regular en la planificación. Destaco que logré entregar a tiempo las pantallas principales de la app y que cuidé la experiencia de uso: en el tutorial de bienvenida el estudiante puede avanzar, retroceder u omitir el recorrido, y el modo oscuro mejoró la legibilidad del inicio. También destaco haber conectado el registro y el inicio de sesión con el backend real, lo que permitió que el resto del equipo construyera sobre cuentas verdaderas. Para mejorar, puedo documentar y probar mi trabajo apenas lo termino, en lugar de dejarlo para después; avisar con más anticipación cuando una tarea se atrasa o se bloquea; y practicar más la gestión de proyectos, que es el área donde me siento más débil. Además, quiero cerrar cuanto antes las pruebas en Android que dependen de mí.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me quedan inquietudes sobre cómo cerrar el proyecto con la validación pendiente. Preguntas para el docente: 1. Si no alcanzamos a probar toda la app en un dispositivo Android antes de la entrega, ¿cómo conviene presentarlo en el informe final? 2. ¿Qué cantidad de estudiantes se considera suficiente para validar la aplicación? 3. Como el objetivo de las alertas tempranas quedó acotado a recordatorios, recursos de crisis y derivación voluntaria, por el enfoque no clínico del proyecto, ¿es aceptable ese ajuste? 4. Si la entrevista con Bienestar Estudiantil no se concreta, ¿qué evidencia alternativa serviría para respaldar el levantamiento de necesidades? Pregunta para mis pares: ¿cómo están resolviendo las pruebas en dispositivos Android cuando no tienen el SDK instalado?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, creo que conviene hacer algunos ajustes menores, sin cambiar los roles principales. Propongo que yo, además de UX/UI, asuma la organización de la validación con estudiantes (convocatoria, sesión de prueba y formulario de retroalimentación) y apoye a Hans en el manual de usuario con capturas y los flujos del tutorial. También me haré cargo de las pruebas en dispositivo de agenda, inicio de sesión y tutorial. Las nuevas actividades que deben asignarse son las pruebas en Android y la validación con estudiantes, que quedarían a mi cargo según lo indicado.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo del grupo como bueno. Destaco que tenemos roles complementarios: Nicolás lidera el backend y la integración continua, Hans el módulo emocional, el dashboard y los eventos, y yo la autenticación, la agenda y el tutorial. Trabajar con ramas, pull requests y especificaciones nos permitió avanzar en paralelo sin pisarnos y mantener trazabilidad de quién hizo qué. Además, las decisiones importantes, como acotar el alcance de las alertas por el enfoque no clínico, se tomaron en conjunto. Aspectos a mejorar: coordinar antes con las personas externas de las que dependemos (Bienestar Estudiantil), repartir mejor la carga de documentación para que no quede en pocas manos, y fijar reuniones de seguimiento más regulares. También debemos cerrar cuanto antes las verificaciones en Android, que hoy es el principal pendiente del proyecto.